**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 07.05.2018 г. № 22

**О комплексном плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов**

В целях организации своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, устранения недостатков, снижающих надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы района в осенне-зимний период 2018-2019 годов:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке систем жизнеобеспечения в Степновском сельском поселении Ленинского муниципальном районе к прохождению отопительного сезона в 2018-2019 гг. (приложение 2).

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Степновского сельского поселения Н.В.Корнеева

Утвержден Распоряжением

администрации Степновского сельского поселения

№ 22 от 07.05.2018 г.

Мероприятия

по подготовке объектов

жилищно- коммунального хозяйства и социально- бытового комплекса

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм | Объем работ | Затраты тыс.руб | Сроки выполнения работ | исполнитель | Источник финансирования |
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей | м. | 100 | 25,0 | 0 | МУП « Степновское ЖКХ» | Местный бюджет |
| 2 | Проверка готовности насосных установок к зимнему периоду | шт | 2 | 0 | 18.09.2018 | Администрация Степновского с/п  МУП « Степновское ЖКХ» |  |
| 3 | Осмотр и закрытие смотровых колодцев | шт | 15 | 0 | 18.09.2018 | МУП « Степновское ЖКХ» |  |

Утверждено Распоряжением

администрации Степновского сельского поселения

№ 22 от 07.05.2018 г.

(приложение 2)

**Состав комиссии**

**по подготовке систем жизнеобеспечения**

**Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района к прохождению**

**отопительного сезона в 2018-2019 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Корнеева Наталья Владимировна | председатель комиссии,  глава Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района |
| Жидкова Валентина Петровна | заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Хайбалиева Айгуль Алдамжаровна | Ведущий специалист Главный бухгалтер администрации Степновского сельского поселения |
| Петрова Наталья Анатольевна | Специалист 1 категории по общим вопросам администрации Степновского сельского поселения |
|  |  |